海南省生态环境厅

关于印发《土壤污染防治财政资金项目绩效

评价实施细则（试行）》的通知

各市、县、自治县生态环境局，洋浦经济开发区生态环境保护局：

为加强和规范土壤污染防治项目绩效评价工作，我厅制定了《土壤污染防治财政资金项目绩效评价实施细则（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

海南省生态环境厅

2019年12月20日

（此件主动公开）

海南省生态环境厅

土壤污染防治财政资金项目绩效评价实施细则

（试行）

第一章 总则

第一条  为加强全省土壤污染防治项目绩效管理，提升财政资金使用效益，根据《土壤污染防治专项资金管理办法》和《海南省财政专项资金绩效评价暂行办法》，结合土壤污染防治实际情况，制定本实施细则。

第二条  本细则所称项目绩效评价是指生态环境部门依据设定的绩效目标，对土壤污染防治财政资金项目绩效进行科学、客观、公正的评价，为强化项目实施单位责任、改进项目管理、合理分配资金提供依据。

第三条  本细则适用于中央土壤污染防治专项资金或地方财政资金支持的土壤污染防治项目。在项目完成后，依照本细则规定对项目实施情况进行评价。对于实施周期较长的跨年度项目，根据管理需要，可做阶段性评价。

第四条  项目评价遵循客观、公正、系统的原则。

第二章 项目绩效评价依据和内容

第五条  项目分类评价。根据《海南省土壤污染防治项目管理暂行规定》，按照土壤污染风险管控类、土壤污染治理与修复类、土壤优先保护类和土壤污染防治基础能力建设类共四大类土壤污染防治财政资金项目，按照对应的项目绩效评价指标进行项目绩效评价。

第六条  项目绩效评价依据。

（一）各级政府和相关部门土壤污染防治的政策、规划、方案、技术规定、技术导则及指南等文件；

（二）省、市（县）两级财政部门预算批复文件，省、市（县）财政和生态环境部门业务管理、财务管理等相关文件规定；

（三）项目申报文本、可行性研究报告、项目实施方案、立项审批文件、项目合同、项目监理报告、项目验收报告，以及相关检测报告、质控报告等；

（四）项目财务执行报告、项目决算报告，以及其它相关财务会计资料；

（五）土壤污染风险管控类、土壤污染治理与修复类项目开展的效果评估报告；

（六）现场调查评估情况；

（七）其它相关资料，包括成果应用转化等。

对于跨年度项目的阶段性评价，除以上文件外，还应收集阶段性目标完成情况、阶段性成效、阶段性财务执行情况等相关证明文件、数据资料作为评价依据。

第七条  项目绩效评价指标及分值

（一）项目绩效评价指标。共设置项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目效益六类项目绩效评价指标，其中项目立项、资金落实、项目管理、财务管理为项目管理类绩效指标，重点针对项目设置与管理合理、合规性进行评价。项目产出、项目效益为项目产出类绩效指标，重点针对项目成果数量、质量及发挥的环境、社会效益进行评价。

（二）分值。项目绩效评价结果按各项得分累计，总分值100分，其中，项目管理绩效类指标分值共计40分，项目产出类绩效指标分值共计60分。（具体评价指标和评分标准详见附表）。

第八条  项目绩效评价报告。绩效评价报告是对项目实施单位一定时期内土壤污染防治财政资金使用效益状况进行对比分析评价后形成的综合结论性文件。评价报告由正文和附录两部分组成。

（一）评价报告内容。评价报告主要内容应包括评估依据说明、评价对象的基本描述、评价指标得分说明、评价结论及建议等。

（二）评价报告附录。评价报告附录包括各环保专项资金绩效评价指标评分表、支撑绩效评价工作有关的基础文件、数据及文字资料、评价人员名单等。

第三章 项目绩效评价方法

第九条  项目评价方式。项目评价方式包括现场评价和非现场评价。

（一）现场评价是指评价工作组到现场采取勘察、问询、复核等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对有关信息资料进行分类、整理、分析，提出项目评价意见。

（二）非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出项目评价意见。

第十条  项目绩效评分方法。按照加权平均法，先计算市（县）同类项目绩效得分，再计算市（县）各类项目绩效综合得分。

（一）市（县）同类项目绩效评分方法。同一类型项目绩效得分是市（县）生态环境部门项目自评分和省级生态环境部门评分的加权平均数。其中，各市（县）项目自评分所占权重为40%，省级生态环境部门评分所占权重为60%。计算公式为：同类项目绩效评分=（每个项目绩效自评分×40%+每个项目省级生态环境部门评价得分×60%）/同一类型项目个数。

（二）市（县）各类项目绩效综合评分方法。市（县）各类项目绩效综合得分计算公式为：

综合得分=T1×30%+ T2×30% +T3×20%+T4×20%

其中：

# T1为辖区所有土壤污染风险管控类项目平均得分；

# T2为辖区所有土壤污染治理与修复类项目平均得分；

# T3为辖区所有土壤优先保护类项目平均得分；

T4为辖区所有土壤污染防治基础能力建设类项目平均得分；

如辖区没有开展该类别项目的，该类项目平均得分按其他项目平均得分的算术平均分计算。

第十一条  评价等级。按项目评价得分将项目划分为三个等级：得分≥80分为优秀；80分>得分≥60分为良好；得分< 60分为较差。

第十二条  一票否决。对于存在下列情形之一的项目，其绩效评价等级一律定为“较差”：

（一）项目实施效果评估时弄虚作假或评审过程中徇私舞弊，导致项目绩效自评严重失实；

（二）在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题；

（三）项目实施期间发生土壤环境污染事故，或者造成重大经济损失、环境损害和社会不良影响。

第四章 绩效评价管理

第十三条  项目实施单位是承担项目具体实施工作的负责单位，也是项目绩效评价的直接责任单位。有关职责包括：

（一）土壤污染风险管控类、土壤污染治理与修复类项目实施单位，需委托第三方开展项目实施效果评估并编制实施效果评估报告，项目实施单位对效果评估报告进行确认，并提交市（县）生态环境部门审查；

（二）自行或委托第三方编制土壤污染防治财政资金项目绩效自评报告，建立“一项一档”，填写项目绩效评分表，并提交市（县）生态环境部门；

（三）落实市（县）生态环境部门提出的整改要求。

第十四条  市（县）生态环境部门绩效评价管理职责：

（一）组织对本辖区土壤污染防治财政资金项目绩效自评报告、“一项一档”、项目绩效评分表进行审查，并对各个土壤污染防治财政资金项目绩效进行自评分；

（二）编制本辖区土壤污染防治财政资金项目绩效评价报告，并上报省级生态环境部门；

（三）配合省生态环境厅开展绩效抽查和监督管理工作，落实省级生态环境部门提出的整改意见，完善本辖区项目绩效管理工作。

第十五条  省级生态环境部门项目绩效评价管理职责：

（一）组织相关专家或第三方机构，对市（县）提交的各个项目绩效评估报告、“一项一档”、各个土壤污染防治财政资金项目绩效评分表等相关材料进行审查，并对各市（县）土壤污染防治财政资金项目绩效进行综合评分；

（二）指导和监督市（县）生态环境部门组织开展土壤污染防治财政资金项目绩效评价工作；

（三）根据绩效评价管理中发现的问题提出整改意见，并监督落实。

第十六条  实施绩效评价结果运用。项目绩效评价及辖区综合评价得分结果在适当范围内公布，并作为下一年度编制预算、分配土壤污染防治财政资金和改进项目支出管理的重要依据。对辖区综合评价得分较高的市（县），将适当增加以后年度扶持力度。对绩效评价中发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，并责令其限期整改。到期整改不到位的，将酌减下年度资金下达指标。

第十七条  各市（县）生态环境部门以及项目实施单位应根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，改进项目管理，控制项目预算和进度，加强财务管理，提高财政资金使用效益。

第五章 附则

第十八条  本细则由省生态环境厅负责解释。

第十九条  本细则自2020年1月1日起实施。

附表                              项目绩效评价指标及分值（总分100分）

| 一级指标 | 二级指标 | 评估指标内容 | 评分标准 | 考核指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目立项（10分） | 项目立项合规性（4分） | ①是否编制项目实施方案、项目可行性研究报告。（1分） | 是，得1分；符合其中1项得0.5分，否则不得分。 |  |
|  |  | ②项目立项申报、审批手续是否完备。（1分） | 是，得1分；符合其中1项得0.5分，否则不得分。 |  |
|  |  | ③项目立项是否符合党中央、国务院和省委、省政府相关政策；是否符合相关申报条件。（1分） | 是，得1分；否则不得分。 |  |
|  |  | ④项目是否为促进辖区土壤污染防治所必需；是否能解决当前辖区突出的土壤污染防治问题。（1分） | 是，得1分；符合其中1项得0.5分，否则不得分。 |  |
|  | 绩效目标合理性（4分） | ①目预期绩效目标是否符合国家或我省有关政策、规划目标要求；是否符合相关技术规定、规范标准。（2分） | 是，得2分；符合其中1项得1分，否则不得分。 |  |
|  |  | ②项目预期绩效目标是否符合实际情况；是否可达。（2分） | 是，得2分；符合其中1项得1分；否则不得分。 |  |
|  | 绩效指标明确性（2分） | 项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；具体绩效指标是否有明确的绩效指标值。（2分） | 符合其中2项得2分；符合其中1项得1分；否则不得分。 |  |
| 二、项目实施（15分） | 工作制度健全性（2分） | 是否建立项目实施各项工作管理制度。（2分） | 建立项目负责人制度、项目进展调度制度等得2分；每建立一项制度得1分，否则不得分。 |  |
|  | 项目管理有效性（8分） | ①项目勘察、设计、施工、监理和主要设备采购是否执行招投标、验收等项目管理规定。（4分） | 要求全符合的，得4分；存在不符项的，每项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ②是否遵守国家与省土壤污染防治项目管理相关规定。（2分） | 严格遵守国家与省土壤污染防治项目管理相关规定的，得2分，发现未遵守情况每项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ③从项目立项到项目验收，资料是否齐全并及时归档；是否建立完备的“一项一档”。（2分） | 资料齐全并建立完备的“一项一档”的得2分，缺失一项资料扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 质量控制与管理规范性（5分） | ①是否已制定或采用规范的项目质量要求或标准。（2分） | 已制定或采用规范的项目质量要求或标准，得2分；已制定或采用相对规范的项目质量要求或标准得1分；其余不得分。 |  |
|  |  | ②是否落实了规范的质量控制措施或手段。（3分） | 落实1个质量控制措施或手段，得1分，最多3分；没有任何质量控制措施或手段得0分。 |  |
| 三、财务管理15分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定预算管理制度、专项资金管理制度、财务开支标准和管理办法等（2分） | 是，得2分；每缺一项扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 资金使用合规性（13分） | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。（2分） | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分；发现未遵守情况，每项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ②资金使用是否遵守国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。（2分） | 严格遵守国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定的，得2分；发现未遵守情况，每项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ③项目会计核算是否专账管理，财务数据是否真实准确。（2分） | 项目会计核算采用专账管理，且财务数据真实准确的，得2分；项目会计核算未专账管理的，得0分；其余根据财务数据真实准确性，每发现一项财务数据真实准确性问题扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ④项目的收入、支出、资产等相关的账、卡、物等财务资料的完整性。（2分） | 项目的收入、支出、资产等相关的账、卡、物等财务资料完整的得2分；发现不完整情况，每项扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | ⑤项目支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途。（3分） | 符合项目预算批复或合同规定的用途，得3分；发现未符合情况，每项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分，发现其中任何一种情况均为0分。 |  |
| 四、项目产出（30分） | 实施内容一致性（5分） | 项目实施内容与立项、环评、实施方案、可行性研究报告、招投标文书、施工设计、工程建设合同等文件一致性，项目调整的必要性、合理性及调整程序和审批手续的完备性。（5分） | 项目内容与相关文件要求一致，没有变更的，得5分；项目内容与相关文件基本一致，变更较小（规模或投资调整≤10%），且项目调整程序规范，得4分；项目内容与相关文件要求存在一定变更（规模或投资调整≤20%），且项目调整程序规范，得3分；项目发生较大变更（规模或投资调整>20%），但项目调整程序规范；或项目内容与相关文件要求存在一定变更（规模或投资调整≤20%），但调整程序不太规范，或变更手续不太齐全的，得2分；项目发生较大变更（规模或投资调整>20%），且调整程序不太规范，变更手续不太齐全的，得1分；未按规定程序或没有任何变更手续的，得0分。 | 考核项目实施内容与最初拟解决的问题、拟采用的方法措施是否一致。反映项目规划设计与实际实施情况的偏差程度。 |
|  | 实际完成率（10分） | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（10分） 按项目类型分别采用以下对应评估指标内容： （1）土壤污染风险管控类项目主要考核实施的土壤污染风险管控面积、风险管控措施与工程、需开展的监测评价等工作量绩效指标是否达到批复的方案设计、项目合同等要求。 （2）土壤治理修复类项目主要考核实施的土壤治理修复面积（或体积）、治理修复措施与工程、监测评价等绩效指标是否达到批复的方案设计、项目合同等要求。 （3）土壤优先保护类项目主要考核实施的土壤优先保护范围、优先保护措施与工程、监测评价等工作量是否达到批复的方案设计、项目合同等要求。 （4）土壤污染防治基础能力建设类项目主要考核土壤环境保护调查、研究、监测、信息管理、执法监督、规划和政策制定、标准制定等基础能力建设相关的工作内容、工作量是否达到批复的方案设计、项目合同等要求。 | 实际完成率≥100%得10分；100%>实际完成率≥90%得8分；90%>实际完成率≥80%得6分；80%>实际完成率≥70%得4分；实际完成率＜70%不得分。 | （1）实际产出数：年度或项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 （2）计划产出数：项目绩效目标确定的年度或项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 完成及时率（5分） | 完成及时率=[ (实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。（5分） | 完成及时率≤0得5分；10%≥完成及时率>0的得4分；20%≥完成及时率>10%的得3分；30%≥完成及时率>20%的得2分；40%≥完成及时率>30%的得1分；完成及时率>40%的得0分。 | 考核项目完成时间绩效。实际完成时间、计划完成时间按累计时间计，单位为天。 |
|  | 质量达标率（10分） | 质量达标率=（实际质量达标产出数/预期质量达标总数）×100%。（10分） 按项目类型分别采用以下对应评估指标内容： （1）土壤污染风险管控类项目综合考核：①土壤污染风险管控措施是否达到绩效目标指标要求；②建设的工程设施质量是否达标；③农产品及土壤环境等监测是否规范，质控措施是否按要求。 （2）土壤污染治理与修复类项目综合考核：①土壤治理修复措施是否达到绩效目标指标要求；②主要污染物验收监测结果是否达到预期土壤环境质量目标或土壤环境质量标准。③农产品及土壤环境质量监测是否规范，质控措施是否按要求；④治理修复过程中污染土壤的处置是否符合有关技术规定，是否会造成二次污染。 （3）土壤优先保护类项目综合考核：①土壤优先保护措施是否达到绩效目标指标要求；②优先保护工程设施质量是否达标；③农产品及土壤环境等监测是否规范，质控措施是否按要求。 （4）土壤污染防治基础能力建设类项目综合考核：①土壤环境保护调查、研究、监测、信息管理、执法监督、规划和政策制定、标准制定等基础能力建设相关的工作质量指标、参数是否达到绩效目标指标要求；②涉及的调查、监测是否规范，质控措施是否按要求。 | 质量达标率≥100%得10分；100%>质量达标率≥90%得8分；90%>质量达标率≥80%得6分；80%>质量达标率≥70%得4分；质量达标率＜70%不得分。 | （1）实际质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 （2）预期质量达标总数：年度或项目期内计划完成达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
| 五、项目效益（30分） | 新增土壤污染防治能力（6分） | 项目实施提升的区域土壤污染防治能力及水平。（6分） 按项目类型分别采用以下对应评估指标： 1、土壤污染风险管控类项目：项目辖区新增土壤污染风险管控水平提升比率=项目实施新增土壤污染风险管控土地面积/辖区应实施土壤污染风险管控土地面积×100%。 2、土壤污染治理与修复类项目：项目辖区新增土壤污染治理修复率=项目实施新增辖区土壤污染治理修复面积/辖区应实施土壤污染治理修复面积×100%。 3、土壤优先保护类项目：项目辖区新增土壤优先保护面积比率=项目实施新增土壤优先保护面积/辖区应实施土壤优先保护面积×100%。 4、土壤污染防治基础能力建设类项目：项目建设对提升土壤环境监测、监管及土壤环境污染防控能力的作用。 | 按项目类型采用以下对应评分标准： 1、土壤污染风险管控类项目：项目土壤污染风险管控水平提升比率＞30%得6分；20%＜项目土壤污染风险管控水平提升比率≤30%得4分；10%＜项目土壤污染风险管控水平提升比率≤20%得2分；0＜项目土壤污染风险管控水平提升比率≤10%得1分。 2、土壤污染治理与修复类项目：项目新增辖区土壤污染治理修复率＞30%得6分；20%＜项目新增辖区土壤污染治理修复率≤30%得4分；10%＜项目新增辖区土壤污染治理修复率≤20%得2分；0＜项目新增辖区土壤污染治理修复率≤10%得1分。 3、土壤优先保护类项目：辖区新增土壤优先保护率＞30%得4分；20%＜辖区新增土壤优先保护率≤30%得3分；10%＜辖区新增土壤优先保护率≤20%得2分；0＜辖区新增土壤优先保护率≤10%得1分。 4、土壤污染防治基础能力建设类项目：项目建成后，将显著提升辖区土壤污染防治监管能力，显著提升对辖区土壤“家底”认知，建立覆盖辖区全域的土壤污染防治措施或设施的得4分；将较大提升辖区土壤污染防治监管能力，提升对辖区土壤“家底”认知，建立覆盖辖区大部分区域的土壤污染防治措施或设施的得3分；将一定程度上提升辖区土壤污染防治监管能力，提升对辖区土壤“家底”认知，建立覆盖辖区部分区域的土壤污染防治措施或设施的得2分；提升辖区土壤污染防治监管能力，提升对辖区土壤“家底”认知作用较弱，土壤污染防治措施或设施影响范围较小的得1分；没能正常发挥项目环境效益得0分。（注：根据项目规模、影响范围来界定“显著提升”、“较大提升”、“一定程度提升”、“提升较弱”，涉及全省范围的、影响对应整个能力方向的可归为“显著提升”；涉及市县范围的、影响对应能力方向某一方面的可归为“较大提升”；涉及乡镇范围的、对提升对应能力方向某一方面有作用的可归为“一定程度提升”；涉及到某个村或某个点的可归为“提升较弱”） | 考核项目实施带来的直接或间接的环境效益。 |
|  | 成本节约率（6分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率＝(实际成本-计划成本)/计划成本×100%。（6分） | 成本节约率＜-10%，得6分；-10%≤成本节约率＜0，得4分；成本节约率=0得2分；0＜成本节约率≤10%，得1分；成本节约率＞10%，得0分。 | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  | 社会效益及价值（6分） | 项目实施带来的相应方向的社会效益及应用价值。（6分） 按项目类型分别采用以下对应评估指标： 1、土壤污染风险管控类项目：根据项目辖区食用农产品监测超标数据情况、辖区土壤污染事件等进行评判。 2、土壤污染治理与修复类项目：污染地块治理修复主要从污染地块治理修复是否达到土地规划利用类型土壤质量要求，以及修复土地资源增值与地块污染治理修复总投资相比情况进行评价；耕地土壤污染治理修复主要从耕地治理修复是否达到安全利用要求进行评价。 3、土壤优先保护类项目：从项目实施区域的重要性情况（是否属于产粮（油）重点区域、是否属于蔬菜产业重点区域），特有性情况（是否属于特殊或特有农产品生产基地），生态农业重点发展情况（是否已有生态农业、绿色农业、有机农业等品牌）等进行综合评价。 4、土壤污染防治基础能力建设类项目：根据项目研究成果在环保考核、总量减排、排污收费、环境监管、规划制定、综合决策等工作中应用及转化情况综合评价。 | 按项目类型采用以下对应评分标准： 1、土壤污染风险管控类项目：项目范围内未发现食用农产品超标及土壤污染事件，得6分，出现1处（或1例）扣1分，扣完为止。 2、土壤污染治理与修复类项目：污染地块治理修复达到土地规划利用类型土壤质量要求且土地资源增值≥污染地块治理修复总投资或耕地治理修复达到安全利用要求，得6分；污染地块治理修复达到土地规划利用类型土壤质量要求但土地资源增值＜污染地块治理修复总投资或耕地治理修复达到部分安全利用要求，得4分；污染地块治理修复达到土地规划利用类型土壤质量要求但土地资源没有增值或耕地治理修复达到风险管控目标，得2分；污染地块治理修复没有达到土地规划利用类型土壤质量要求但达到其他土地利用类型功能或耕地治理修复达到风险管控目标，得1分；污染地块治理修复没有恢复土地使用功能或耕地治理修复没有达到风险管控目标，得0分。 3、土壤优先保护类项目：根据项目实施区域是否产粮（油）重点区域、是否蔬菜产业重点区域，是否特殊或特有农产品生产基地，是否属于生态农业示范区，是否属于绿色食品、有机食品生产基地等情况进行评估，符合以上2项及以上类型，且其中有属国家级的，得6分；符合以上1项，且属国家级的，得4分；符合以上2项及以上类型，且其中最高有省级的，得2分；符合以上1项，且属省级的，得1分；其余不得分。 4、土壤污染防治基础能力建设类项目：项目研究成果在环保考核、总量减排、环境监管、规划制定、综合决策等方面得到应用，且提供相关制度、规划、计划、总结、文件、方案等应用证据的，每个方面对应得1分，最多6分；没有任何一个方面的应用或应用证据得0分。 | 考核项目实施带来的社会效益及应用价值。 |
|  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对该项目实施成效的满意程度，一般采取社会调查的方式。（6分） | 公众满意率≥90%得4分；每降低10个百分点扣1分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 |
|  | 设施持续使用效益（6分） | 项目建成后是否落实设施运行维护经费和措施。（6分） | （1）有运行维护经费保障且措施能够有效保障设施正常运行，得4分；每发现一项管理不到位扣1分，扣完为止。（2）没有落实运行维护经费或设施没有正常运行得0分。 |  |