附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：√实施过程评价    □完成结果评价

项目名称： 海南省生态环境监测信息系统

项目单位： 海南省生态环境厅信息中心

主管部门： 海南省生态环境厅

评价时间：   2018 年月1日至 2018年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门   □主管部门   √项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：海南省生态环境监测信息系统

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 自评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 建成生态环境监测信息共享利用及发布平台、建成污染源监测综合管理系统、完成昌江核电厂辐射环境现场监督性监测系统软件升级改造、建成生态环境监测网络建设项目管理、建成生态环境质量考核系统、建成清洁生产审核管理信息系统、建成生态环境质量考核系统、建成水环境综合信息管理系统、建成全省土壤环境信息综合管理平台、第三方环保服务机构管理系统、机动车尾气遥感监测系统 | 软件开发建设完成，进入试运行。 | 系统建设完成，投入试运行。 | 系统建设完成。 | 系统建设基本完成。 | 系统建设未完成。 | 优 |
|  | 建成海南省生态环境信息安全服务、海南省生态环境数据备份系统 | 信息安全备份保障系统服务 | 系统建设完成，投入试运行。 | 系统建设完成。 | 系统建设基本完成。 | 系统建设未完成。 | 优 |
| 成效指标 | 监管平台系统功能完整性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% | 优 |
|  | 监管平台系统运行稳定性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% | 优 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省生态环境厅信息中心 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 江美凤 | 联系电话 | 0898-65512370 |
| 地址 | 海南省海口市美兰区白驹大道106号核应急大楼301室 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 1000 | 实际到位资金（万元） | 1000 | 实际使用情况（万元） | 1000 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 1000 | 省财政 | 1000 | 1000 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |

|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 江美凤 | 副主任/高级工程师 | 省生态环境厅信息中心 | 95 |  |
| 曾乙洪 | 高级工程师 | 省生态环境厅信息中心 | 96 |  |
| 陈宗柏 | 工程师 | 省生态环境厅信息中心 | 96 |  |
| 莫简华 | 工程师 | 省生态环境厅信息中心 | 95 |  |
| 席俐鹏 | 工程师 | 省生态环境厅信息中心 | 93 |  |
| 合计 |  |  | 95 |  |
| 评价工作组组长： （签字并单位盖章）： 年 月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

1.项目名称：海南省生态环境监测信息系统

# 2.项目基本性质：一次性项目

3.项目用途：本项目的建设为省级部署，全省使用，用户将覆盖海南全省各级环保部门，包括海南省生态环境厅机关、直属事业单位和19个市县生态环境局、生态环保重点监管企业以及社会公众。项目建设完成后将在全省推广使用，系统在已覆盖的用户基础上，开放数据接口，与国土、农业、林业、海洋与渔业、气象、水务、卫生、党政信息中心等部门进行系统对接，更好的发挥本系统对促进海南省生态环境保护工作的作用。

4.项目建设内容为生态环境监测数据共享利用及发布、污染源监测综合管理子系统、污染源在线监控子系统、昌江核电辐射环境现场监督性监测子系统、大气环境信息综合管理系统（机动车尾气遥感监测管理油气回收管理）、生态环境监测网络建设项目管理子系统、水环境综合信息管理子系统、土壤环境信息综合管理平台、环保督察工作管理子系统、社会环境服务机构管理子系统、清洁生产审核管理信息子系统、业务系统整合、海南省生态环境信息安全服务。

2018年，开展整个项目的招标实施工作。

# （二）项目绩效目标

全面解决信息资源开发利用水平低、决策能力、综合监管和公众服务能力不强的问题。加强资源整合与共享，提高环境监管效率,加强污染源监测数据管理和信息公开、加强系统运行安全机制和系统备份建设,通过坚定战略驱动型信息化的引领作用，助力管理创新的演进，有效落实“把管理决策科学化、环境监管精准化、协同联动无缝化、关联分析智能化、环境服务便民化”渗透到环境管理的过程中，真正实现智慧环保的目标，推动海南环境监测管理向国内一流水平迈进，实现生态环境综合决策科学化、监管精准化、公共服务便民化。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

该项目为跨年项目，从2017年开始建设，项目2018年初预算安排1407万元，依据省财厅《关于调整省生态环境保护厅信息中心项目经费的通知》（琼财建[2018]606号）的批复，经费调整400万元至海南省生态环境监测信息系统项目，调整后项目经费为1007万元，2017年预算结转50.36万元，当年可用预算指标为1057.36万元，全部按时到位，有效保障项目的顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析

| 序号 | 支出经济分类 | 预算数调整后（万元） | 当年实际支出 （万元） | 占预算总支出比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他工资福利支出 | 22.525 | 22.525 | 2.25% |
| 5 | -委托业务费 | 107.25 | 93.41 | 9.34% |
| 7 | 信息网络及软件购置更新 | 870.225 | 808.03 | 80.80% |
|  | 合计 | 1000 | 923.96 | 92.39% |

1、其他工资福利支出。为中心长期聘用人员从事系统迁移及整合、无纸化办公升级整合、污染源名录库管理及项目沟通协调等管理费用。

2、委托业务费。为委托地三方有相关资质的单位开展安全测评、第三方测试服务、监理费、网络及计算资源整合、可行性研究报告编制费用。

3、信息网络及软件购置更新。为用于政府采购方式，按中标合同约定，支付 “监测信息系统A包”、“监测信息系统B包”、“监测信息系统C包”、“FC光纤交换机”2018年度款项。

4、当年预算调整后项目可用资金为1000万元，2018年支出923.96万元，结转下年使用指标76.04万元，2019年3月前已完成结转指标支付。

# （三）项目资金管理情况分析

1、我中心依据我省生态环境保护信息化建设的总体要求，结合实际工作，修订和完善了《财务管理规定》《合同管理规定》等管理制度，细化了单位内部管理业务流程图，明确工作内容，细化工作流程，理清职责分工，进一步规范单位财务工作流程，提高了管理效率。

2、增强财务管理的透明度，主动接受监督。内部决策、项目立项、财务开支、政府采购和招投标等工作实行会议研究和会签制度，通过电子政务系统进行网上申报审批，所有的审批过程、会签意见，均可通过电子政务系统查看，实行全程监控。

3、项目预算执行情况。资金的使用由海南省国库支付局经建一站负责管理监督，实行项目独立核算，本项目各项经济活动遵循事业单位会计核算准则，严格执行事业单位财务管理制度，在项目经费使用过程中，严格实行“专款专用”原则。项目预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和挤占预算情况，所有的支出履行严格审批手续，通过电子系统提交支出申请，所有审批流程均可查看。政府采购。制定了政府采购相关规范制度，设立采购工作小组和监督小组，明确分工和责任，采购需求制定、采购监督人员分开，形成相互制约。采购事项经相关部门审查和会签，安排至少2名监督人员对招标工作情况进行全程监督。重点项目的政府采购组织专家进行需求论证评审，规避技术风险，造成资金浪费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.组织结构与分工

项目组成员设置与职能

| 项目负责人 |
| --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 在项目中分担的任务 | 所在单位 |
| 江美凤 | 女 | 39 | 副主任/高级工程师 | 地图学与地理信息系统 | 负责组织策划 | 海南省生态环境厅 信息中心 |
| 项目组成员 |
| 曾乙洪 | 男 | 42 | 高级工程师 | 项目管理 | 负责项目总体协调、管理 | 海南省生态环境厅信息中心 |
| 席俐鹏 | 男 | 31 | 工程师 | 系统集成 | 负责信息组织开展安全服务子系统升级管理、环保网CDP连续备份、政务云CDP连续备份、应用系统双机热备 |  |
| 陈宗柏 | 男 | 36 | 工程师 | 网络安全管理 | 负责开展光纤交换机采购及网络运行和安全保障 |  |
| 江桂坤 | 男 | 34 | 软件工程师 | 项目实施管理 | 负责土壤环境信息综合管理系统、水环境综合管理系统、监测数据共享利用及发布系统实施管理、沟通协调和推广应用等 |  |
| 叶成春 | 男 | 31 | 助理工程师 | 项目实施管理 | 负责海南省昌江核电厂辐射环境现场监督性监测系统升级改造、大气环境综合信息管理系统实施管理、沟通协调、需求确认、推广应用 |  |
| 杨兹乐 | 男 | 33 | 助理工程师 | 项目实施管理 | 负责污染源监测综合管理系统和社会环境服务机构管理系统的实施管理、沟通协调、需求确认、推广应用等 |  |
| 陈晓凤 | 女 | 35 | 助理工程师 | 项目实施管理 | 负责环保督察工作管理系统实施管理、沟通协调、需求确认、推广应用等 |  |
| 陈延帅 | 男 | 27 | 助理工程师 | 项目实施管理 | 负责清洁生产审核管理和生态环境监测网络建设项目管理系统实施管理、沟通协调、需求确认、推广应用等 |  |
| 林搏虎 | 男 | 29 | 助理工程师 | 系统集成实施管理 | 负责政务信息整合（系统迁移及整合、无纸化办公升级整合、污染源名录库管理）、海南省生态环境信息安全服务实施管理、沟通协调、需求确认、推广应用等 |  |

2.项目考核指标完成情况

考核指标（1）建成生态环境监测信息各子系统建设

完成情况：基本完成态环境监测信息共享利用及发布平台、污染源监测综合管理、污染源在线监控、海南省昌江核电厂辐射环境现场监督性监测系统升级改造、大气环境综合信息管理、土壤环境信息综合管理、水环境综合信息管理、环保督察工作管理、社会环境服务机构管理、清洁生产审核管理、系统集成开发建设。

考核指标（2）建成海南省生态环境信息安全服务、海南省生态环境数据备份系统

完成情况： 2018年完成安全服务子系统--SM2算法升级、海南省生态环境SM2算法升级、环保网CDP连续备份、政务云CDP连续备份、双机热备软件建设，政务信息整和FC光纤交换机采购安装使用。

3、项目调整情况

省工信厅关于海南省生态环境综合监管平台（一期）建设项目初步设计方案的批复（琼工信信推函〔2017〕718号），项目批复概算为2896万元，2017年下达经费1048.6万元，2018年经费为1407万元;

省工信厅关于海南省生态环境监测信息系统项目可行性研究报告的批复（琼工信信推函〔2017〕1374号）项目批复概算为1536万元， 2018年下达经费600万元。

为落实《海南省政府办公厅关于印发海南省关于印发海南省生态环境监测网络建设与改革方案的通知》（琼府办[2016]210号文）要求，优先保障文件要求的重点项目工作，充分发挥资金使用效率，推进项目建设顺利开展，经我厅厅务会讨论研究同意，根据我厅2018年信息化建设实施方案，对两个项目资金进行调整，从海南省生态环境综合监管平台（一期）调减400万元至海南省生态环境监测信息系统。

4.项目招标、验收与审定情况

（1）2017年12月8日，项目可行性研究报告通过省工业和信息化厅评审。

（2）2018年4月成立海南省生态环境监测信息系统项目招标小组和监督小组，开展招投标工作。

（3）2018年6月分别签订海南省生态环境监测信息系统A包、B包、C包，进入全面实施阶段。

（4）生态环境监测数据共享利用及发布、污染源监测综合管理子系统、污染源在线监控子系统、昌江核电辐射环境现场监督性监测子系统、大气环境信息综合管理系统（机动车尾气遥感监测管理油气回收管理）、生态环境监测网络建设项目管理子系统、水环境综合信息管理子系统、土壤环境信息综合管理平台、环保督察工作管理子系统、社会环境服务机构管理子系统、清洁生产审核管理信息子系统完成系统开发、测试工作；业务系统整合基本完成系统整合开发建设及数据资源收集建库工作；海南省生态环境信息安全服务部署完成并投入备份及恢复演练达到备份和恢复的功能。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日程检查监督管理等情况）

1、海南省生态环境厅信息中心作为项目承建单位，具有健全的项目财务管理制度，并在省国库支出局经建一站的统一监督管理下，实行项目专户管理，保证了项目资金专款专用、安全高效。

2、一是在我厅的领导支持下，建立信息化建设工作小组，统一组织项目实施；二是安排专门人员对各项制度和项目工作的执行情况进行监督检查，项目各子系统实施专人跟踪配合管理，明确各项工作内容分工负责，设定完成工作时间，与处室、其他厅局沟通，梳理工作业务流程、数据流程、表单，分析系统功能，开展系统原型，确认需求，实施系统开发建设。引入监理、第三方测试，实施周例会，每个月进行项目绩效考核，季度审核确认通报进展，严格把关项目建设质量，加强项目工作管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1．项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目依据2018年度财政拨付资金1000万元安排各项支出，制定目标成本，严格控制项目支出，不挤占、不截留，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

（2）项目成本（预算）节约情况

1）本项目通过政府采购招标方式，严格按照资金使用要求，设置监理机构,节约了系统研发采购成本;

2）本项目服务器、存储设备采用省党政云平台，不购买服务器相关设备,节约设备成本;

3）利用原来应急资源更改为测试环境和重要数据备份环境资源,节约成本;

4）安全设备采购，采用节能产品；

5）系统实施后，实现网上受理审批件，节约人力成本。

2.项目的效率性分析

（1）项目实施进度（简单重复前面，改为效率分析，是否按计划推进）

2018年度，项目按照年度计划开展项目的建设，项目实施进展顺利，完成2018年度工作计划任务。主要包括完成项目目各子系统的开发、测试及数据资源收集建库，完成信息安全服务部署完成并投入备份及恢复演练工作。

（2）项目完成质量

在项目监理的统一监督管理下，规范实施，技术文档编制规范、开发技术要求规范，预计项目成果达到质量要求。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 自评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 建成生态环境监测信息共享利用及发布平台、建成污染源监测综合管理系统、完成昌江核电厂辐射环境现场监督性监测系统软件升级改造、建成生态环境监测网络建设项目管理、建成生态环境质量考核系统、建成清洁生产审核管理信息系统、建成生态环境质量考核系统 、建成水环境综合信息管理系统、建成全省土壤环境信息综合管理平台 、第三方环保服务机构管理系统、机动车尾气遥感监测系统 | 软件开发建设完成，进入试运行。 | 系统建设完成，投入试运行。 | 系统建设完成。 | 系统建设基本完成。 | 系统建设未完成。 | 优 |
|  | 建成海南省生态环境信息安全服务、海南省生态环境数据备份系统 | 信息安全备份保障系统服务 | 系统建设完成，投入试运行。 | 系统建设完成。 | 系统建设基本完成。 | 系统建设未完成。 | 优 |
| 成效指标 | 监管平台系统功能完整性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% | 优 |
|  | 监管平台系统运行稳定性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% | 优 |

1）建成生态环境监测管理系统。2018年基本完成生态环境监测信息共享利用及发布平台、建成污染源监测综合管理系统、完成昌江核电厂辐射环境现场监督性监测系统软件升级改造、建成生态环境监测网络建设项目管理、建成生态环境质量考核系统、建成清洁生产审核管理信息系统、建成生态环境质量考核系统、建成水环境综合信息管理系统、建成全省土壤环境信息综合管理平台、第三方环保服务机构管理系统、机动车尾气遥感监测系统，通过平台收集汇聚其他厅局生态环境监测数据，促进资源共享，提升环境管理及决策支持水平。

2）建成海南省生态环境信息安全服务、海南省生态环境数据备份系统。2018年完成建成海南省生态环境信息安全服务、海南省生态环境数据备份系统，并投入试运行备份及演练。

（2）项目实施对经济和社会的影响

1）结合海南省环保工作进展和业务创新，通过“海南省生态环境监测信息系统”建设，“软硬兼施”确保全省环境信息化统筹规划、集约建设、归口管理。全面推进全省信息基础能力不断增强，业务协同不断深入。

梳理环境管理业务，理顺业务管理关系，优化业务管理流程，规范业务管理行为。实现覆盖“上报、监督、管理”等业务全过程管理，实现无纸化自动办公，协调推进各部门重要业务系统建设，实现跨部门信息共享和业务协同。

2）项目重视信息资源整合与共享，推动业务流程优化，能较好的提高环境监管效率，降低环境监管人力成本投入，降低环境管理成本。建立统一的生态环境监测信息共享体系，整合海南省国土厅、农业厅、林业厅、海洋与渔业厅、气象局、水务厅、卫生厅等部门的环境监测信息资源，做好环境监测信息资源目录规划，形成“统一标准、共建共享、授权使用”的海南省生态环境监测信息资源。各类环境数据可以在海南环保系统内按权限共享，可以大幅度降低实际的监管人员投入，从而产生经济效益。

3）通过信息技术充分开发和利用信息资源，从大量繁杂的环境信息中发现趋势、把握重点、找准问题，使环境管理决策体现时代性、把握规律性、富于创造性，实现环保业务部门管理决策的透明、高效,全面提高环境管理决策水平。

4、项目的可持续性分析

项目验收后，3年免费运维期，每个系统运维都有驻场运维技术人员，重要信息系统预留5%运维尾款，并且通过建立一个规范化、标准化、制度化的集中管理的运行维护体系，达到“制度管人，流程管事”的目标，完成对海南省生态环境综合监管平台（一期）建设项目运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。通过运行维护技术支撑平台与运行维护技术支持队伍的建设，实现运行维护工作的智能化和高效率，提高整体的运行维护水平。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目按照进度安排，达到阶段预期目标。

五、综合评价情况及评价结论

# （一）评价依据

根据省财政厅琼财绩【2013】67号文《关于开展2012年预算项目绩效自评的通知》的要求，按照《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财【2009】2206号）的绩效评价方法、《政府信息公开条例》和《信息安全等级保护管理办法》，制订工作目标、工作任务内容及目标完成工作节点，尽量量化细化工作目标，通过组织成立项目组建立绩效评价工作组，按照对项目任务书和节点完成情况，按工作目标和时间节点完成情况进行自评，评价组成员认真讨论形成项目绩效自评报告。

# （二）项目综合评价结论

项目评价工作组按照项目任务工作内容、项目时间节点完成目标，根据项目工作既定的运维网络终端，建立或完善管理制度及制度执行情况，综合服务用户反馈意见，取得的成效等综合情况，对各项指标进行综合评分。得出以下结论：

领导重视。项目的实施通过厅领导组织的会议充分讨论,中心主任亲自抓管理,督进展。由信息中心和各相关处室、事业单位成立生态环境信息化建设工作小组，指导项目实施。

管理规范，实施科学。在项目实施过程中，项目管理责任落实到人、做到人员到位、责任到位、措施到位。项目实施过程中，项目承建单位按照实施方案约定的时间环节各阶段设计、开发、安装、调试和运行严格执行。项目监理单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 领导重视

信息化建设工程是一把手工程，领导高度重视，是推动系统建设成功的重要原因，各个责任领导重视，是实现系统应用的重要推手，本项目领导高度重视，项目实施顺利，相关人员配合，取得一定的效果。

# 加强管理

加强管理是项目实施的重要保障，项目管理责任落实到人、做到人员到位、责任到位、措施到位。

# 加强沟通

项目实施各个阶段都要与用户、承建方、监理、第三方测试机构、安全测评机构等沟通协调，加强沟通是项目成果符合用户要求的重要保障，项目实施一定还要充分沟通，使用QQ 、微信等技术手段，沟通，制作原型交流，确认需求等方式，充分体现用户的需求，达到预期效果。

# 强化系统测试

系统测试是系统应用的重要技术保障，依据《GB/T25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等国家标准、行业标准和项目所涉及的相关文档，进行功能、性能、可靠性、安全性、适应性、易用性、可移植性、用户文档、第三方接口检测测试，并引进第三方测试单位强化系统测试，保障建设系统成果的易用性、可靠性、稳定性、安全性等都通过严格测试。