附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：√实施过程评价      □完成结果评价

项目名称： 海南省生态环境综合监管平台（一期）

项目单位： 海南省生态环境厅信息中心

主管部门： 海南省生态环境厅

评价时间： 2018 年月 1 日至 2018年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门   □主管部门   √项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：海南省生态环境综合监管平台（一期）

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 数据管理平台 | 软件开发建设完成 | 系统建设完成，投入试运行 | 系统建设完成 | 系统建设基本完成 | 系统建设未完成 |
|  | 标准规范体系 | 标准规范体系建设完成 | 标准规范体系建设完成，成果有效支撑项目规范化建设 | 标准规范体系台建设完成，能基本支撑项目规范化建设 | 标准规范体系建设完成，仅能支撑项目部分系统规范化建设 | 标准规范体系建设未完成 |
|  | 生态环境综合管理应用系统（行政许可审批系统升级、污染源一证式监管子系统、生态保护红线监测子系统、放射源监督管理子系统、环境舆情管理子系统、环境应急管理子系统） | 软件开发建设完成 | 系统建设完成，投入试运行 | 系统建设完成 | 系统建设基本完成 | 系统建设未完成 |
| 成效指标 | 监管平台系统功能完整性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
|  | 监管平台系统运行稳定性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省生态环境厅信息中心 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 江美凤 | 联系电话 | 0898-65512370 |
| 地址 | 海南省海口市美兰区白驹大道106号核应急大楼301室 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 1007 | 实际到位资金（万元） | 1007 | 实际使用情况（万元） | 1007 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 1007 | 省财政 | 1007 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |

| 江美凤 | 副主任/高级工程师 | 海南省生态环境厅信息中心 | 95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾乙洪 | 高级工程师 | 海南省生态环境厅信息中心 | 96 |  |
| 陈宗柏 | 工程师 | 海南省生态环境厅信息中心 | 95 |  |
| 莫简华 | 工程师 | 海南省生态环境厅信息中心 | 95 |  |
| 席俐鹏 | 工程师 | 海南省生态环境厅信息中心 | 94 |  |
| 王卫 | 助理会计师 | 海南省生态环境厅信息中心 | 95 |  |
| 合计 |  |  | 95 |  |
| 评价工作组组长： （签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

1.项目名称：海南省生态环境综合监管平台（一期）建设项目

# 2.项目基本性质：一次性项目

3.项目用途：本项目的建设为省级部署，全省使用，用户将覆盖海南全省各级环保部门，包括厅机关、19个市县（含8个市辖区）、洋浦开发区、各事业单位、纳入环保监管的各类企业以及社会公众。项目制定全省统一的标准规范体系、运维管理体系、安全保障体系，全面梳理整合海南省环境信息资源，建立信息资源中心，建设综合监管系统，加强环保重点领域环境监管信息化支撑，促进资源共享，提升环境管理及决策支持水平，提升环境管理效率和公共服务能力。

4.项目建设内容为建设一个中心、二个平台、三套体系、九个应用系统和系统迁移。“一个中心”即海南省环境服务中心；“二个平台”即海南省环保基础网络设施平台、数据管理平台；“九个应用系统”包括环境监察移动执法子系统、污染源一证式监管子系统、环境应急管理子系统、机动车尾气检测管理子系统升级、生态保护红线监测子系统、放射源监督管理子系统、环境舆情管理子系统、行政许可审批子系统升级、固废管理子系统。同时建立综合管理门户； “三套体系”：信息安全保障体系、运行维护体系、标准规范体系。

2018年，继续开展移动执法系统、网站升级改造、公众服务中心、机动车检测、系统迁移、固废管理系统、综合管理门户升级、企业服务中心、污染源信息公开联网升级、环境影响评价管理系统建设，增加行政许可审批、生态红线监测系统及设备、数据中心及地理信息系统、技术规范、移动APP、系统集成、放射源监督管理系统、舆情监测系统、排污许可证信息系统、环境应急管理系统招标实施工作。

# （二）项目绩效目标

在统一的标准规范系统和安全保障系统下，依托云计算、物联网、GIS等技术，实现各环保业务系统和信息资源库的纵向贯通和横向联动，强化信息资源整合与共享，促进环保业务的协同，在全省环保系统范围内基本建立功能完善、覆盖全系统的海南省环境信息化体系，为环境信息的共享与决策支持提供服务，构建“海南省生态环境综合监管平台”信息化建设管理体系，全面提高环境保护管理与服务水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

该项目为跨年项目，从2017年开始建设，项目2018年初预算安排1407万元，依据省财厅《关于调整省生态环境保护厅信息中心项目经费的通知》（琼财建[2018]606号）的批复，经费调整400万元至海南省生态环境监测信息系统项目，调整后项目经费为1007万元，2017年预算结转50.36万元，当年可用预算指标为1057.36万元，全部按时到位，有效保障项目的顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析

| 序号 | 支出经济分类 | 调整后预算数（万元） | 实际支出 （万元） | 占预算总支出比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他工资福利支出 | 40 | 40 | 3.78% |
| 2 | 商品和服务支出 | 45.27 | 44.65 | 4.22% |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | 0.14% |
| 4 | 信息网络及软件购置更新 | 920.23 | 863.86 | 81.69% |
| 5 | 上年结转 | 50.36 | 50.36 | 4.76% |
|  | 合计 | 1057.36 | 1000.37 | 94.59% |

（1）其他工资福利支出。为中心长期聘用人员从事环境影响评价管理系统、数据资源共享开发及项目沟通协调等管理费用。

（2）商品和服务支出。

1、差旅费：为项目建设人员参加会议、系统细化调用及应用推广人员差旅费用支出1.77万元。

2、委托业务费。为委托地三方有相关资质的单位开展安全测评第三方测试服务、门户网站升级改造及固体废物信息管理系统升级服费用支出44.65万元。

（3）公务用车运行维护费。省内出差项目调研及试点单位培训的车辆维护费用1.5万元。反映严格执行公车运维经费支出。

（4）信息网络及软件购置更新。为用于政府采购方式，按中标合同约定，支付“移动执法系统”、“网站升级改造和公众服务中心”、“省机动车环保检验管理系统升级” “软硬件设备采购”、“综合监管平台（一期）A包”、“综合监管平台（一期）B包”、“固废管理子系统升级”等2018年度款项。

# （三）项目资金管理情况分析

1、我中心依据我省生态环境保护信息化建设的总体要求，结合实际工作，修订和完善了《财务管理规定》《合同管理规定》等管理制度，细化了单位内部管理业务流程图，明确工作内容，细化工作流程，理清职责分工，进一步规范单位财务工作流程，提高了管理效率。

2、增强财务管理的透明度，主动接受监督。内部决策、项目立项、财务开支、政府采购和招投标等工作实行会议研究和会签制度，通过电子政务系统进行网上申报审批，所有的审批过程、会签意见，均可通过电子政务系统查看，实行全程监控。

（四）项目预算执行情况。

资金的使用由海南省国库支付局经建一站负责管理监督，实行项目独立核算，本项目各项经济活动遵循事业单位会计核算准则，严格执行事业单位财务管理制度，在项目经费使用过程中，严格实行“专款专用”原则。项目预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和挤占预算情况，所有的支出履行严格审批手续，通过电子系统提交支出申请，所有审批流程均可查看。政府采购。制定了政府采购相关规范制度，设立采购工作小组和监督小组，明确分工和责任，采购需求制定、采购监督人员分开，形成相互制约。采购事项经相关部门审查和会签，安排至少2名监督人员对招标工作情况进行全程监督。重点项目的政府采购组织专家进行需求论证评审，规避技术风险，造成资金浪费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.组织结构与分工

项目组成员设置与职能

| 项目负责人 |
| --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 在项目中分担的任务 | 所在单位 |
| 江美凤 | 女 | 39 | 副主任/高级工程师 | 地图学与地理信息系统 | 负责组织策划 | 海南省生态环境厅 信息中心 |
| 项目组成员 |
| 曾乙洪 | 男 | 42 | 高级工程师 | 项目管理 | 负责项目总体管理 | 海南省生态环境厅信息中心 |
| 席俐鹏 | 男 | 31 | 工程师 | 系统集成 | 组织开展系统迁移和移动执法、固废管理等系统软件购置管理，开展电子政务平台集成。 |  |
| 陈宗柏 | 男 | 36 | 工程师 | 网络安全管理 | 组织开展网络及信息安全购置管理、网络运行保障。 |  |
| 江桂坤 | 男 | 34 | 软件工程师 | 项目实施管理 | 软硬件设备购置调试实施管理、沟通协调等 |  |
| 叶成春 | 男 | 31 | 助理工程师 | 项目实施管理 | 移动执法系统实施管理、沟通协调、需求确认、推广应用等 |  |
| 陈香羽 | 女 | 32 | 助理工程师 | 项目实施管理 | 环评管理系统实施管理、沟通协调、需求确认、推广应用等 |  |
| 卢 卫 | 男 | 36 | 助理工程师 | 网站管理 | 组织开展厅门户网站建设需求调研分析。 |  |

2.项目考核指标完成情况

考核指标（1）数据管理平台建设

完成情况：完成采购了平台支撑应用软硬件，包括路由器、下一代防火墙、交换机、核心交换机、接入交换机、专业扫描仪、综合日志审计平台、数据库安全审计系统、入侵检测系统、网络安全准入系统、安全U盘、终端安全管理系统，普元EOS平台、ArcGIS 平台、ENVI、oracle、weblogic、集成报表软件、在线HTML网页编辑器、虚拟打印控件、企业门户平台软件Portal、应用系统及数据库备份软件和移动签章服务器软件等，该采购任务通过了的专家组的初验，通过设备及软件完成了应用支持平台建设、完成统一流程引擎、统一表单设计、统一消息组件等组件开发建设。

考核指标（2）标准规范体系建设

完成情况： 2018年基本完成标准规范体系建设，并在本项目中初步指导各子系统按照标准规范实施。

考核指标（3）生态环境综合管理应用系统建设

完成情况：完成项目建议书、可研、初步设计方案编制，并通过省工信厅评审。机动车尾气检测、固废管理系统、系统迁移、门户网站升级改造软硬件采购通过初验并提交需求说明书、概要设计文档、详细设计文档等资料。基本完成行政许可审批、生态红线监测系统及设备、数据中心及地理信息系统、技术规范、移动APP、系统集成、放射源监督管理系统、舆情监测系统、排污许可证信息系统、环境应急管理系统开发建设及数据资源收集建库工作。

3、项目招标、验收与审定情况

（1）2016年12月份，项目可行性研究报告通过省工业和信息化厅评审，项目初步设计方案2017年7月份通过省工业和信息化厅评审。

（2）2017年8月成立海南省生态环境综合监管平台（一期）项目招标小组和监督小组，开展招投标工作。

（3）海南省生态环境综合监管平台（一期）软硬件采购及系统迁移2017年12月份通过专家初步验收，进入试运行阶段。

（4）海南省生态环境综合监管平台（一期）的移动执法系统、网站升级改造、公众服务中心、机动车检测、固废管理系统、综合管理门户升级、企业服务中心、污染源信息公开联网升级、环境影响评价管理系统按照计划实施，2018年通过初步验收，进入试运行阶段。基本完成行政许可审批、生态红线监测系统及设备、数据中心及地理信息系统、技术规范、移动APP、系统集成、放射源监督管理系统、舆情监测系统、排污许可证信息系统、环境应急管理系统开发建设及数据资源收集建库工作，基本达到初验要求。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日程检查监督管理等情况）

1、海南省生态环境厅信息中心作为项目承建单位，具有健全的项目财务管理制度，并在省国库支出局经建一站的统一监督管理下，实行项目专户管理，保证了项目资金专款专用、安全高效。

2、一是在我厅的领导支持下，建立信息化建设工作小组，统一组织项目实施；二是安排专门人员对各项制度和项目工作的执行情况进行监督检查，项目各子系统实施专人跟踪配合管理，明确各项工作内容分工负责，设定完成工作时间，与处室、其他厅局沟通，梳理工作业务流程、数据流程、表单，分析系统功能，开展系统原型，确认需求，实施系统开发建设。引入监理、第三方测试，实施周例会，每个月进行项目绩效考核，季度审核确认通报进展，严格把关项目建设质量，加强项目工作管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1．项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目依据2018年度财政拨付资金1007万元安排各项支出，制定目标成本，严格控制项目支出，不挤占、不截留，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

（2）项目成本（预算）节约情况

1）本项目通过政府采购招标方式，严格按照资金使用要求，设置监理机构,节约了系统研发采购成本;

2）本项目服务器、存储设备采用省党政云平台，不购买服务器相关设备,节约设备成本;

3）充分利用现有资源，利用原来生态环境机房软硬件设备部署信息系统测试环境和重要数据备份环境资源环境,节约成本;

4）安全设备采购，采用节能产品；

5）系统实施后，实现网上受理审批件，节约人力成本。

2.项目的效率性分析

（1）项目实施进度

2018年度，项目按照的年度计划开展项目的实施建设，项目实施进展顺利，完成2018年度工作计划任务。主要包括完成硬件设备采购及安装部署调试、平台支撑应用软件部署开发、项目目各子系统的开发、测试及数据资源收集建库，基本完成数据资源中心和标准规范建设。

（2）项目完成质量

在项目监理的统一监督管理下，规范实施，技术文档编制规范、开发技术要求规范，预计项目成果达到质量要求。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 自评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 数据管理平台 | 软件开发建设完成 | 系统建设完成，投入试运行 | 系统建设完成 | 系统建设基本完成 | 系统建设未完成 | 优 |
|  | 标准规范体系 | 标准规范体系建设完成 | 标准规范体系建设完成，成果有效支撑项目规范化建设 | 标准规范体系台建设完成，能基本支撑项目规范化建设 | 标准规范体系建设完成，仅能支撑项目部分系统规范化建设 | 标准规范体系建设未完成 | 优 |
|  | 生态环境综合管理应用系统（行政许可审批系统升级、污染源一证式监管子系统、生态保护红线监测子系统、放射源监督管理子系统、环境舆情管理子系统、环境应急管理子系统） | 软件开发建设完成 | 系统建设完成，投入试运行 | 系统建设完成 | 系统建设基本完成 | 系统建设未完成 | 优 |
| 成效指标 | 监管平台系统功能完整性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% | 优 |
|  | 监管平台系统运行稳定性 | 100% | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% | 优 |

1）数据管理平台。2018年完成数据管理平台建设，部分各类生态环境相关数据已导入系统，并投入试运行，通过平台全面梳理整合海南省环境信息资源，促进资源共享，结合基于GIS的环保业务管理，提升环境管理及决策支持水平。

2）制定全省统一的标准规范体系、运维管理体系、安全保障体系。2018年完成标准规范建设，并投入试运行。

3）生态环境综合管理应用系统建设。海南省生态环境综合监管平台（一期）的软硬件采购及系统迁移2017年12月份通过专家初步验收，进入试运行阶段；移动执法系统、网站升级改造、公众服务中心、机动车检测、固废管理系统、综合管理门户升级、企业服务中心、污染源信息公开联网升级、环境影响评价管理系统按照计划实施，2018年通过初步验收，进入试运行阶段。2018年招标建设的行政许可审批、生态红线监测系统及设备、数据中心及地理信息系统、技术规范、移动APP、系统集成、放射源监督管理系统、舆情监测系统、排污许可证信息系统、环境应急管理系统基本完成开发建设达到初步验收条件，进一步提高环境信息化带动环境管理科学化，实现各部门的工作协同，逐步实现环境的监测能力、监管能力、公众服务等能力的加强，最终实现管理的科学化。

（2）项目实施对经济和社会的影响

1）项目统一利用省电子政务云及大数据公共服务平台，实现海南省环境信息化投入的高效与节约，最大程度降低信息化投入。原先模式下，各部门分开建设，容易产生重复建设，容易存在资源闲置情况，集约化建设可以统筹建设，可以让现有资源得到最大程度利用，可大幅度提高环境保护资金利用的效率。

2）项目重视信息资源整合与共享，推动业务流程优化，能较好的提高环境监管效率，降低环境监管人力成本投入，降低环境管理成本。各类环境数据可以在海南环保系统内按权限共享，可以大幅度降低实际的监管人员投入，从而产生经济效益。

3）随着项目成果的应用,能够提高环境保护的执法监督能力，增强对环境保护的执法检查的准确性，加强对环境保护的管理力度，确保人民的生存空间。

4）项目建成后，将实现环境业务管理信息化、管理信息资源化、信息服务规范化的工作目标奠定了坚实基础，促进环境监管工作的科学化、智能化、精细化管理。有助于全面提高海南省环保系统科学决策的综合水平，使海南省环保系统信息化水平迈上新的台阶。

4.项目的可持续性分析

项目验收后，3年免费运维期，每个系统运维都有驻场运维技术人员，重要信息系统预留5%运维尾款，并且通过建立一个规范化、标准化、制度化的集中管理的运行维护体系，达到“制度管人，流程管事”的目标，完成对海南省生态环境综合监管平台（一期）建设项目运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。通过运行维护技术支撑平台与运行维护技术支持队伍的建设，实现运行维护工作的智能化和高效率，提高整体的运行维护水平。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目按照进度安排，达到阶段预期目标。

五、综合评价情况及评价结论

# （一）评价依据

根据省财政厅琼财绩【2013】67号文《关于开展2012年预算项目绩效自评的通知》的要求，按照《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财【2009】2206号）的绩效评价方法、《政府信息公开条例》和《信息安全等级保护管理办法》，制订工作目标、工作任务内容及目标完成工作节点，尽量量化细化工作目标，通过组织成立项目组建立绩效评价工作组，按照对项目任务书和节点完成情况，按工作目标和时间节点完成情况进行自评，评价组成员认真讨论形成项目绩效自评报告。

# （二）项目综合评价结论

项目评价工作组按照项目任务工作内容、项目时间节点完成目标，根据项目工作既定的运维网络终端，建立或完善管理制度及制度执行情况，综合服务用户反馈意见，取得的成效等综合情况，对各项指标进行综合评分。得出以下结论：

领导重视。项目的实施通过厅领导组织的会议充分讨论,中心主任亲自抓管理,督进展。由信息中心和各相关处室、事业单位成立生态环境信息化建设工作小组，指导项目实施。

管理规范，实施科学。在项目实施过程中，项目管理责任落实到人、做到人员到位、责任到位、措施到位。项目实施过程中，项目承建单位按照实施方案约定的时间环节各阶段设计、开发、安装、调试和运行严格执行。项目监理单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 领导重视

信息化建设工程是一把手工程，领导高度重视，是推动系统建设成功的重要原因，各个责任领导重视，是实现系统应用的重要推手，本项目领导高度重视，项目实施顺利，相关人员配合，取得一定的效果。

# 加强管理

加强管理是项目实施的重要保障，项目管理责任落实到人、做到人员到位、责任到位、措施到位。

# 加强沟通

项目实施各个阶段都要与用户、承建方、监理、第三方测试机构、安全测评机构等沟通协调，加强沟通是项目成果符合用户要求的重要保障，项目实施一定还要充分沟通，使用QQ 、微信等技术手段，沟通，制作原型交流，确认需求等方式，充分体现用户的需求，达到预期效果。

# 强化系统测试

系统测试是系统应用的重要技术保障，依据《GB/T25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等国家标准、行业标准和项目所涉及的相关文档，进行功能、性能、可靠性、安全性、适应性、易用性、可移植性、用户文档、第三方接口检测测试，并引进第三方测试单位强化系统测试，保障建设系统成果的易用性、可靠性、稳定性、安全性等都通过严格测试。