附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价

项目名称：  2019年省级水污染防治资金

项目单位：      海南省生态环境厅

主管部门：        水环境管理处

评价时间： 2019 年1月1日至2019 年12月31日

组织方式：□财政部门  (主管部门   □项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组  (项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2020年6月

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：2019年省级水污染防治资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 资金支持市县个数 | 5个 | √ |  |  |  |
|  | 资金支持项目个数 | 10个 | √ |  |  |  |
| 成效指标 | 昌化江流域地表水水质优良比例 | 100% | √ |  |  |  |
|  | 城市集中式饮用水水质达到或优于Ⅲ类比例 | 100% | √ |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 五指山市、东方市、琼中县、乐东县、昌江县 | 主管部门 | 省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 陈清波 | 联系电话 | 65236078 |
| 地址 | 海口市美兰区美贤路9号省生态环境厅 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 3342 | 实际到位资金（万元） | 3342 | 实际使用情况（万元） | 3342 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | 2000 | 省财政 | 2000 | 省财政 | 2000 |
| 市县财政 | 1342 | 市县财政 | 1342 | 市县财政 | 1342 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94.5 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 陈清波 | 处长 | 海南省生态环境厅 | 94 |  |
| 张 睿 | 三级主任科员 | 海南省生态环境厅 | 95 |  |
| 吴珏金 | 工程师 | 海南省生态环境厅 | 96 |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 95 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

2019年省级水污染防治资金2000万元主要支持昌化江流域开展水污染防治，共支持琼中、五指山、东方、乐东、昌江5个市县共13个流域污染治理项目。

# （二）项目绩效目标

项目绩效目标主要为支持市县个数大于等于5个，支持项目个数大于等于10个，昌化江流域地表水水质优良比例、城市集中式饮用水水质达到或优于Ⅲ类比例均达到100%，推广污水第三方治理，改善农村人居环境，提升群众满意度。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2019年省级水污染防治资金共2000万元，已全部到位，并于2019年5月全部下达给琼中、五指山、东方、乐东、昌江5个市县，由市县按要求组织项目实施和资金支出，市县共配套资金1342万元。

（二）项目资金使用情况分析

2019年省级水污染防治资金2000万元共支持琼中、五指山、东方、乐东、昌江5个市县13个流域污染治理项目，主要支持农村生活污水治理。

# （三）项目资金管理情况分析

为加强水污染防治资金管理，严格按照《财政部关于印发<水污染防治资金管理办法>的通知》（财资环〔2019〕10号）《海南省财政厅 海南省生态环境厅关于印发<海南省环境保护专项资金管理办法>的通知》（琼财资环规〔2019〕5号）等文件规定开展资金分配工作。为督促市县加强资金和项目管理，通过组织第三方审计监督、定期调度和调研，对发现的问题及时督促市县整改。

# 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据我省流域水污染防治工作任务和要求，按照“投入一片，建成一片，成效一片”工作思路，筛选并确定昌化江流域作为预算资金重点支持对象。为做好资金分配工作，我厅组织编制了《财政部2018年度水污染防治专项资金（第三批）分配方案（含省级财政配套资金）》，将2000万元省级水污染防治资金支持琼中、五指山、东方、乐东、昌江5个市县开展流域污染治理，共支持13个项目建设，主要为农村生活污水治理。截至目前，7个项目已建成投入使用，5个项目正在建设，1个项目已完成项目代建、EPC招投标，正在开展初步设计和施工前准备。

（二）项目管理情况分析

为加强资金和项目监督管理，按照生态环境部统一部署安排，我厅对资金使用和项目建设情况实行季调度，同时结合水污染防治工作不定期对市县项目建设和运行情况进行帮扶指导调研。为加强监督审计，我厅组织第三方会计事务所对资金和项目进展进行第三方审计，发现问题及时反馈市县并督促整改落实。

# 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算资金为2000万元，资金实际全部下达给市县用于支持项目建设，占预算资金的100%，项目成本（预算）控制较好。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目预算资金为2000万元，资金实际全部下达给市县用于支持项目建设，督促市县严格按照工程项目相关管理办法，严格节约项目支出和成本。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据调度结果，截至目前，13个项目中7个项目已建成投入使用，5个项目正在建设，1个项目已完成项目代建、EPC招投标，正在开展初步设计和施工前准备。

（2）项目完成质量

市县负责工程建设和资金支出，为加强资金和项目监督管理，我厅不定期对市县项目建设情况进行帮扶指导调研和定期调度，并组织第三方会计事务所对资金和项目进展进行第三方审计。根据调研和监督审计情况，部分农村生活污水项目存在管网堵塞、缺乏运维等问题，为此,我厅制定了《海南省农村生活污水处理设施排查整改工作方案》，充分发挥设施治理效能，进一步提高治理水平。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目绩效目标主要为支持市县个数大于等于5个，支持项目个数大于等于10个，昌化江流域地表水水质优良比例、城市集中式饮用水水质达到或优于Ⅲ类比例均达到100%，推广污水第三方治理，改善农村人居环境，提升群众满意度。目前资金支持市县为5个，项目个数为13个，昌化江流域地表水水质优良比例、城市集中式饮用水水质达到或优于Ⅲ类比例均达到100%，主要绩效目标均已达到。

（2）项目实施对经济和社会的影响

市县支持的13个项目均为农村生活污水治理，通过项目实施，改变农村污水横流情况，改善农村人居环境，提升群众幸福指数和满意度。

4. 项目的可持续性分析

为加强农村生活污水处理设施运维管理，确保项目长期稳定有效运行，制定印发了《海南省农村生活污水处理设施排查整改工作方案》《海南省农村生活污水处理设施运维管理技术要求（试行）》，明确处理设施运行维护、废弃物处理处置要求，要求发挥村民主体作用，鼓励有条件的地区探索结合乡镇和农村供水建立有效付费机制，保障污水处理系统长效运行资金，确保污水处理设施正常运行，不断提高污水处理设施的运行效果。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

目前13个项目中5个项目正在建设，1个项目正在开展初步设计和施工前准备，未完成建设。主要原因是项目前期准备不充分、项目建设审批手续耗时较长等。下一步，我厅将建立完善省级水污染防治项目储备库，推动项目前期工作，不断提高项目成熟度，改变“资金等项目”现象。

# 五、综合评价情况及评价结论

2019年省级水污染防治资金2000万元共支持琼中、五指山、东方、乐东、昌江5个市县13个流域污染治理项目，目前大部分项目已完成建设或正在施工，昌化江流域地表水水质优良比例、城市集中式饮用水水质达到或优于Ⅲ类比例均达到100%，基本达到目标。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 1.5 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 7 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94.5 |

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

1.集中资金使用，避免资金使用“撒胡椒面”。按照“投入一片，建成一片，成效一片”工作思路，近几年我省将中央及省级水污染防治资金主要集中支持昌化江流域水污染防治工作，减轻昌化江流域污染负荷，确保昌化江流域水质稳定达标。

2.完善省级水污染防治项目储备库，改变“资金等项目”情况。近几年我省按照生态环境部统一部署安排，不断充实完善省级水污染防治项目储备库，不断推动项目前期工作，夯实项目实施基础，实现项目储备常态化、制度化。

（二）存在的问题

农村生活污水治理存在点多面广问题，根据各种监督检查发现部分项目存在设计不合理、“晒太阳”等现象，急需建立长效运维机制，确保项目长期有效运行。

（三）下一步改进措施

1.按照全省农村生活污水治理统一部署安排，督促地方政府建立长效运维机制。充分发挥广大农民群众的主体作用，明确村民的责任和义务，调动村民的积极性和主动性，动员村民参与农村人居环境整治和生活污水治理等工作。

2.以改善国控和省控地表水断面水质为目标，不断充实完善省级项目储备库。以重点流域水污染防治、良好水体保护、集中式饮用水水源地保护等为重点，支持以水生态环境质量改善为导向，发挥项目合力，实现项目对水生态环境质量改善精准支撑。

# 七、其他需说明的问题

无