附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称： 海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监                            测预警系统

项目单位：       海南省环境科学研究院

主管部门：       海南省生态环境厅

评价时间： 2020年01月01日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

| 一级指标* | 二级指标* | 三级指标* | 绩效指标性质* | 绩效指标值* | 绩效度量单位 | 权重* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统功能开发完成 | ≥ | 90 | % | 30 |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过初步验收，进入试运行 | ≥ | 85 | % | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过竣工验收，进入系统推广应用和运维阶段 | ≥ | 90 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据交换共享 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府部门和社会公众可以应用手机客户端参与禁塑 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户评价意见 | ≥ | 80 | % | 10 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南斯环境科学研究院 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 王晨野 | 联系电话 | 18976069205 |
| 地址 |  | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 410 | 实际到位资金（万元） | 410 | 实际使用情况（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 410 | 省财政 | 410 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |  |  |
| 王晨野 | 总工程师 | 海南省环境科学研究院 | 95 |  |  |  |
| 曾乙洪 | 高级工程师 | 海南省环境科学研究院 | 96 |  |  |  |
| 席俐鹏 | 工程师 | 海南省环境科学研究院 | 98 |  |  |  |
| 江桂坤 | 工程师 | 海南省环境科学研究院 | 95 |  |  |  |
| 卢卫 | 助理工程师 | 海南省生态环境保护厅信息中心 | 96 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 | 96 |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1.项目基本性质：一次性项目

2.项目用途：本项目的建设为省级部署，全省使用，用户将覆盖海南全省各级环保部门，包括海南省生态环境保护厅、环保厅直属的19个市县环保局、生态环保重点监管企业以及社会公众。项目建设完成后将在全省推广使用，实现建设海南省污染源调查管理信息系统、“三线一单”应用系统（一期）、省禁塑工作管理平台、移动APP等软件的开发，同时开展政务平台升级和防火墙采购完善安全体系建设。

3.项目建设内容为：

（1）系统软件开发：建设海南省污染源调查管理信息系统，包括企业信息填报子系统、污染源调查移动终端子系统、污染源调查后台管理子系统；建设海南省“三线一单”应用系统（一期），包括“三线一单”信息填报和智能审核、“三线一单”成果数据高效管理、环保业务数据对接管理、“三线一单”成果综合查询和直观展示、“三线一单”成果对接上报及应用；建设全省禁塑工作管理平台，包括禁塑工作台管理、防伪溯源、执法模块、信息门户、移动端APP/微信应用；

（2）政务平台升级和防火墙采购，包括移动APP的开发和政务平台软硬件设备采购，实现事业单位随时随地办公签批文件。

（二）项目绩效目标

根据最新的环保管理要求，进一步完善、提高信息化建设对环保业务的支撑。实现在污染源调查管理、全省塑料制品管理和环境准入制度管理方面的信息化建设。保障污染源普查成果数据在环境管理中的应用、利用禁塑管理平台对塑料制品进行监管、使用“三线一单”系统实现项目准入的审批辅助。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目为跨年度项目,预算总投资410.00万元，全部为省级财政资金。项目预算安排全部按时到位，有效保障项目的顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析

| 序号 | 支出经济分类 | 预算数（万元） | 实际支出（万元） | 占预算总支出比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工资福利支出 | 37.50 | 38.42 | 9.37% |
| 2 | 商品和服务支出 | 22.92 | 21.79 | 5.31% |
| 3 | 信息网络及软件购置更新 | 349.58 | 349.79 | 85.31% |
|  | 合计 | 410.00 | 410 | 100.00% |

1.其他工资福利支出。为中心长期聘用人员从事系需求调研分析，项目建议书编制，可行性研究报告编制、系统总体设计、各子系统功能统一设计，编制初步设计报告等工作费用38.42万元。

2.商品和服务支出。包括：委托业务费：委托地三方有相关资质的单位开展安全测评、第三方测试服务、监理等费用；劳务费：用于邀请专家进行项目评审时支付的专家费用；印刷费：用于项目各阶段评审会上的材料打印，合计21.79万元。

3.信息网络及软件购置更新：用于政府采购方式，按中标合同约定，支付 “海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统-A包”、“海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统-B包”、“监海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统-C包”、“海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统-D包”2020年度款项费用349.79万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.本项目依据我省生态环境保护信息化建设的总体要求，结合单位的《财务管理规定》《合同管理规定》等管理制度执行项目支出。任何一项支出严格按照经办人申请，办公室审核，领导审批，最后由财务支出的流程进行申请、审核、审批及支出。

2.增强财务管理的透明度，主动接受监督。项目支出需通过电子政务系统的经济事项审批流程进行申报，审批过程、会签意见，可通过电子政务系统查看，实行全程监控。

（二）项目管理情况分析

安排专门人员对各项制度和项目工作的执行情况进行监督检查，项目各子系统实施专人跟踪配合管理，明确各项工作内容分工负责，设定完成工作时间，与处室、其他厅局沟通，跟进系统使用情况，收集用户的使用意见及建议，及时对系统进行改进。每个月进行项目绩效考核，季度审核确认通报进展，严格把关项目质量，加强项目工作管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目依据2020年度项目预算安排410.00万元，严格控制项目支出，不挤占、不截留，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

（2）项目成本（预算）节约情况

1）本项目通过政府采购招标方式，严格按照资金使用要求，设置监理机构,节约了系统研发采购成本;

2）本项目服务器、存储设备采用省党政云平台，不购买服务器相关设备,节约设备成本;

3）充分利用现有资源，利用原来生态环境机房软硬件设备部署信息系统测试环境和重要数据备份环境资源环境,节约成本;

4）安全设备采购，采用节能产品；

5）系统实施后，实现网上受理审批件，节约人力成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2018年12月24日，项目可行性研究报告通过省工业和信息化厅评审、2019年5月海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统监理服务合同，开展对项目实施的监理、2019年6月海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统完成公开招投标工作、2019年7月分别签订海南省污染源调查管理及资源环境承载能力监测预警系统A包、B包、C包、D包开发合同，进入全面实施阶段。2020年6月完成项目的初验工作，2020年11月完成项目竣工验收工作。

（2）项目完成质量

项目在各单位项目负责人和承建商的共同努力下，系统顺利通过了主管部门的验收，系统运维稳定，并能及时处理使用期间出现的问题。很好的支撑了我厅的业务工作开展。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

| 一级指标* | 二级指标* | 三级指标* | 绩效指标性质* | 绩效指标值* | 绩效度量单位 | 完成程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统功能开发完成 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过初步验收，进入试运行 | ≥ | 85 | % | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过竣工验收，进入系统推广应用和运维阶段 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据交换共享 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府部门和社会公众可以应用手机客户端参与禁塑 | ≥ | 90 | % | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户评价意见 | ≥ | 80 | % | 100% |

（2）项目实施对经济和社会的影响

1）基于省电子政务云构件，实现海南省环境信息化投入的高效与节约，最大程度降低信息化投入。集约化统筹建设，让现有资源得到最大程度利用，可大幅度提高环境保护资金利用的效率；

2）共享利用数据资源，通过建设海南省污染源调查管理系统完成污染源调查数据大集成，生成工业源调查信息基础数据库、农业源调查信息基础数据库、生活源调查信息基础数据库、集中式污染治理设施调查信息基础数据库、移动源调查信息基础数据库、工业园区（产业园区）调查信息基础数据库，实现能够“更智慧”辅助决策污染源数据管理平台，能够通过数据综合分析加强环境监管，因此存在较大的潜在经济效益；

3）“三线一单”应用系统项目的建设，为开展区域环评、“三线一单”编制成果落地提供有效技术手段，是推进我省绿色可持续和高质量发展的重要手段。中央12号文件要求我省加快 生态文明体制改革，完善生态文明体制体系，构建国土空间开发保护制度，推动高质量发展。项目的落地，将进一步促进我省经济社会发展与生态环境保护的目标统筹协调。将区域空间的环境保护要求明确下来并作为有布局、控规模、调结构、促转型的内生动力，以生态环境空间管控引导构建我省绿色发展新格局；

4）通过建立海南省禁塑工作管理平台，不仅收集禁塑工作相关的所有数据，还为管理、执法等提供有效手段，为可降解产品提供公平、公正、公开、透明的市场环境，加快可降解产品的市场推广，积极推进海南省作为国家生态文明试验区建设。

4. 项目的可持续性分析

项目验收后，3年免费运维期，每个系统运维都有驻场运维技术人员，重要信息系统预留5%运维尾款，并且通过建立一个规范化、标准化、制度化的集中管理的运行维护体系，达到“制度管人，流程管事”的目标，完成对项目运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。通过运行维护技术支撑平台与运行维护技术支持队伍的建设，实现运行维护工作的智能化和高效率，提高整体的运行维护水平。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目完成了所有绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

（一）评价依据

根据省财政厅琼财绩【2013】67号文《关于开展2012年预算项目绩效自评的通知》的要求，按照《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财【2009】2206号）的绩效评价方法、《政府信息公开条例》和《信息安全等级保护管理办法》，制订工作目标、工作任务内容及目标完成工作节点，尽量量化细化工作目标，通过组织成立项目组建立绩效评价工作组，按照对项目任务书和节点完成情况，按工作目标和时间节点完成情况进行自评，评价组成员认真讨论形成项目绩效自评报告。

（二）项目综合评价结论

项目评价工作组按照项目任务工作内容、项目时间节点完成目标，根据项目工作既定的工作计划，建立或完善管理制度及制度执行情况，综合服务用户反馈意见，取得的成效等综合情况，对各项指标进行综合评分。得出以下结论：

本年度海南省污染源调查管理及环境资源承载能力监测预警系统项目3个产出指标100%完成，效益指标中，“数据交换共享和政府部门和社会公众可以应用手机客户端参与禁塑”已完成，因项目根据实际预算拨付情况，分年度开展，项目建设严格按照项目规划开展建设，从本年度完成情况进行项目评价，本项目自评分数为96分，项目执行优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 领导重视

信息化建设工程是一把手工程，领导高度重视，是推动系统建设成功的重要原因，各个责任领导重视，是实现系统应用的重要推手，本项目领导高度重视，项目实施顺利，相关人员配合，取得一定的效果。

# 加强管理

加强管理是项目实施的重要保障，项目管理责任落实到人、做到人员到位、责任到位、措施到位。

# 加强沟通

项目实施各个阶段都要与用户、承建方、监理、第三方测试机构、安全测评机构等沟通协调，加强沟通是项目成果符合用户要求的重要保障，项目实施一定还要充分沟通，使用QQ 、微信等技术手段，沟通，制作原型交流，确认需求等方式，充分体现用户的需求，达到预期效果。

# 强化系统测试

系统测试是系统应用的重要技术保障，依据《GB/T25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等国家标准、行业标准和项目所涉及的相关文档，进行功能、性能、可靠性、安全性、适应性、易用性、可移植性、用户文档、第三方接口检测测试，并引进第三方测试单位强化系统测试，保障建设系统成果的易用性、可靠性、稳定性、安全性等都通过严格测试。