附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  省级土壤污染防治专项资金

项目单位：海南省生态环境厅

主管部门：          海南省生态环境厅

评价时间： 2020年1月1日至 2020年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门    主管部门    □项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省生态环境厅

上报时间：2021年 5 月31日

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：2020年省级土壤污染防治专项资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成农用地安全利用面积（亩） | ≥631500 |  |  |  | 631500 |
|  |  | 完成农用地严格管控任务（亩） | 1500 |  |  |  | 1500 |
|  | 质量指标 | 农用地管控或修复项目效果评估通过率 | 100% | ≧80% | 60%-79% | 《60% | 100% |
|  |  | 项目验收合格率 | ≧80% | 60%-79% | 50%-59% | 〈50% | ≧80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧80% | 60%-79% | 50%-59% | 〈50% | ≧90% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 19个市县（区）、厅土壤处、环科院及监测中心 | 主管部门 | 海南省生态环境厅 |
| 项目负责人 | 伍晓红 | 联系电话 | 65853667 |
| 地址 | 海口市美兰区美贤路9号 | 邮编 | 571199 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） |
| 计划投资额 （万元） | 3500 | 实际到位资金（万元） | 3500 | 实际使用情况（万元） | 1878.68 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 0 | 0 |
| 省财政 | 3500 | 省财政 | 3500 | 1878.68 | 1878.68 |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 15 | 资金立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 2.5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 2.7 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 8 |
|  |  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 完成农用地安全利用面积（亩） | 5 | 5 |
|  |  |  | 完成农用地严格管控任务（亩） | 5 | 5 |
|  |  |  | 农用地管控或修复项目效果评估通过率 | 5 | 5 |
|  |  | 产出质量 | 项目验收合格率 | 5 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 2.4 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 2 |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 改善区域生态环境，造福子孙后代 | 5 | 5 |
|  |  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 有效控制重金属污染 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 88.2 |
| 评价等次 | 良 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 伍晓红 | 处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 李杰 | 副处长 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 李军 | 一级主任科员 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 吴俊秋 | 二级主任科员 | 海南省生态环境厅 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 年 月 日 |

附件4-4

海南省生态环境厅

2020年度土壤污染防治专项资金

项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质和用途

2020年省级土壤污染防治专项资金共3500万元，按因素法分配给海口、澄迈、东方等19个市县（区）共计2705万元用于土壤污染防治重点工作，按项目法分配给厅有关单位和澄迈县共计795万元，其中澄迈县200万元用于老城片区重点区域土壤和地下水环境现状调查项目；海南省环境科学研究院350万元用于琼北区域土壤污染防治试验基地建设（一期）、省农村厕所粪污渗漏对土壤和地下水环境影响调查实施方案（一期）、海南省重点行业企业用地土壤污染状况调查3个项目；给海南省生态环境监测中心200万元用于海南省重点行业企业用地土壤污染状况调查省级质控实验室质量管理项目；厅土壤和农村环境管理处45万元用于2016-2020年度土壤污染防治专项资金绩效评价。

2020年7月,海南省财政厅下达我厅有关单位及各市县2020年省级土壤污染防治资金3500万,资金到位率100%。

# （二）项目绩效目标

# 完成全省重点行业企业初步采样调查，完成受污染耕地安全利用和严格管控任务，完成涉镉等重金属污染源排查整治任务。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年7月,海南省财政厅下达我厅有关单位及各市县2020年省级土壤污染防治资金3500万(琼财资环〔2020〕537号),资金到位率100%，时效性100%。

（二）项目资金使用情况分析

2020年下达至海南省省级土壤污染防治专项资金合计3500万元，截止2021年3月10日，实际累计支出1878.68万元，总体支出率53.68%。

（三）项目资金管理情况分析

1、制度管控。在项目组织实施过程中，严格执行《海南省省本级基本支出预算管理办法》《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省省直机关差旅费管理办法》《海南省省直机关会议费管理办法》《海南省省直机关培训费管理办法》以及《海南省生态环境厅财务管理制度》要求，严格规范资金使用管理，从源头杜绝资金管理漏洞。

2、监督指导。有关市县在项目实施中，全过程按照土壤污染防治专项资金有关规定执行。厅土壤处作为业务主管处室，加强对项目实施的监督和指导；厅科财处和法规处监督管理资金支出情况，确保项目资金使用合法、合规、有效，杜绝项目资金被挤占和挪用。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

1、健全组织机构，分工明确。土壤污染防治专项资金由海南省生态环境厅、海南省财政厅共同管理，省生态环境厅负责专项资金拟定分配方案，设立绩效目标，组织项目申报和择优筛选工作，会同省财政厅对资金使用进行考核监督。省财政厅负责专项资金的预算管理，并按照规定程序拨付资金。市县生态环境局及相关单位负责专项资金具体组织实施。

2、落实日常管理，着力推进规范化建设。为保证土壤污染防治项目顺利实施，我厅定期调度资金支出和项目建设进度，委托第三方会计事务所对土壤污染防治专项资金开展绩效评价工作，同时督促相关市县政府按照项目工程管理规定履行相关手续，以规范土壤污染防治专项资金管理，提高专项资金使用效益。

# （二）项目管理情况分析

在项目组织实施过程中，严格执行《土壤污染防治专项资金管理办法》、《土壤污染防治专项资金绩效评价管理暂行办法》、《海南省环境保护专项资金管理办法》、《海南省生态环境厅财务管理制度》等有关要求，严格规范资金使用管理，从源头杜绝资金管理漏洞。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

克服任务需求上升、物价上浮、人力资源成本上涨、经费有限等诸多不利因素，积极采取有效措施统筹安排、节约集约工作经费，堵塞不必要的支出，最大化发挥资金效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格履行项目计划，按时、按质、按量完成项目实施工作，圆满完成项目绩效既定目标，各项经费支出合理合规，项目成本基本控制到位，达到项目绩效控制目标。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

省级土壤污染防治专项资金支持项目44个（各市县暂未确定用途的土壤污染防治专项资金分别作为1个项目评价）。截止2021年3月10日，省级土壤专项资金支持项目完成个数合计21个，23个项目未完成，完成率47.73%。

（2）项目完成质量

已实施的各土壤污染防治项目的实施内容与实施方案、项目合同及相关文件的要求基本一致。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已开展的项目预期目标完成度较好，但部分采用因素法分配的省级专项资金部分尚未确定资金用途和预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过土壤污染防治项目的组织实施，顺利完成了全省重点行业企业用地土壤污染状况调查，摸清全省涉土壤污染重点行业企业数量、分布和环境风险情况，摸清了调查项目区域的土壤和地下水环境质量状况，为精准治污提供了数据支撑，完成受污染耕地安全利用，保障人居环境安全和农产品质量安全。

4、项目的可持续性分析

# 通过开展土壤和地下水污染状况调查，为下一步精准治污，开展风险管控和治理修复提供了理论依据。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 部分采用因素法分配到市县的省级专项资金部分尚未确定资金用途，造成资金沉淀，资金支出率较低。

# 五、综合评价情况及评价结论

严格按规定落实项目进展，较好完成项目各项工作目标，达到了项目预期产出绩效目标，自评得分为88.2分，绩效自评为良。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.土壤污染防治专项资金主要用于开展土壤环境风险管控、土壤污染综合防治等促进土壤生态环境质量改善工作，符合省委、省政府的工作重点及海南省生态环境厅年度工作计划。

2.资金管理办法健全，分配因素全面，分配结构合理。为进一步规范海南省土壤污染防治专项资金管理，提高资金使用效益，省财政厅、省生态环境厅制定了《海南省环境保护专项资金管理办法》，办法对土壤污染防治专项资金申请、分配、适用范围及监管等方面进行了明确的规定。

（二）存在问题与建议

1．存在问题

土壤污染防治专项资金使用率为53.68%，资金使用率较低。部分采用因素法分配的省级专项资金尚未确定资金用途，造成财政资金沉淀，资金利用效率较低。

2.建议

一是省级生态环境部门加强对市县生态环境部门的帮扶指导，市县生态环境部门提前做好项目筹划和准备，尽早谋划项目安排，避免财政资金沉淀，提高资金使用效率。

二是在今后分配土壤污染防治专项资金时，将上一年度资金使用情况作为资金分配的因素之一。

七、其他需说明的问题

海南省生态环境厅-土壤污染防治专项资金支出绩效评价指标

体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 资金立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 按规定程序申请、审批材料符合要求，事前已论证 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与资金实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①是否有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8 | 绩效目标基本上符合实际，但存在部分未确定用途的资金，未设置绩效目标。 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核自资金绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与资金目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 绩效目标有待进一步细化完善，部分市县未确定资金用途，未设置绩效目标 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 2 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与资金内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1.8 | 预算编制基本科学，但存在部分市县未确定资金用途 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或市县实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与资金单位是否相适应。 | 3 | 资金分配基本合理 |
| 过程 （25分） | 资金管理 | 资金分配下达时间 | 5 | 评价专项资金分配下达的时间效率 | 评价要点： 从人大批复当年预算之日算起，一是专项资金分配时间≤60天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分；二是专项资金分配时间在60—180天，得分=当期已分配数/专项资金待分数×满分/2；三是专项资金未分配，且时间＞180天，得分为0。总分为“一”和“二”之和。 | 2.5 | 专项资金在60—180天之内全部分配完。 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出已拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 2.7 | 资金使用率为53.68% |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 专项资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 专项资金使用基本符合相关的财务管理制度规定，资金规范运行 |
|  | 组织实施 | 专项资金管理办法 | 8 | 业务主管部门是否制定专项资金管理办法 | 评价要点： 业务主管部门是否制定专项资金管理办法，办法是否符合相关要求。 | 8 | 制定专项资金管理办法，办法符合相关要求 |
|  |  | 财务业务管理制度 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 实施单位的财务和业务管理制度健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 资金项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 资金项目实施符合相关管理规定，调整及支出调整手续完备，资料齐全并及时归档，人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 完成农用地安全利用面积（亩） | 5 | 资金项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内资金项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：资金项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 | 完成国家下达的任务631500亩 |
|  |  | 完成农用地严格管控任务（亩） | 5 | 资金项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分%。 | 5 | 完成国家下达的任务1500亩 |
|  | 产出质量 | 农用地管控或修复项目效果评估通过率 | 5 | 资金安排的项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 5 |  |
|  |  | 项目验收合格率 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 资金安排的项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 指标得分=（实际产出数/计划产出数）×指标基准得分% | 2.4 | 部分项目进展较慢 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 2 | 项目资金基本没有结余 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 改善区域生态环境，造福子孙后代 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度大于90%（含90%），得满分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在90%至80%（含80%）之间，得4分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度在80%至60%（含60%）之间，得3分； 社会公众生态环境关注度、参与度和满意度<60%，得0分； | 5 |  |
|  | 经济效益 | 达到项目预期产出绩效目标 | 5 | 完成项目预算设定的绩效目标 | 完成项目预算设定的绩效目标大于90%（含90%），得满分； 完成项目预算设定的绩效目标在90%至80%（含80%）之间，得4分； 完成项目预算设定的绩效目标在80%至60%（含60%）之间，得3分； 完成项目预算设定的绩效目标<60%，得0分； | 5 |  |
|  | 生态效益 | 有效控制重金属污染 | 5 | 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响 | 项目实施是否有效控制重金属污染。 是，得5； 否，得0。 | 5 | 有效控制重金属污染 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 是，得5； 否，得0。 | 5 | 项目实施对土壤环境质量改善带来可持续影响 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 5 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得4分； 60%≤满意度<80%，得3分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 主管部门对项目实施效果的满意度≥90% |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意率 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众是指因该资金的项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式： 满意度≥90%，得5分； 80%≤满意度<90%，得4分； 60%≤满意度<80%，得3分； 满意度<60%，得0分。 | 5 | 社会公众对项目实施效果的满意度≥90% |
| 总分100分 |  |  | 100 |  |  | 88.2 |  |