专项整治方案

专项整治问题：混凝土（沥青）搅拌行业环境管理不规范问题

牵头负责人：                毛东利

联系方式：              18389633382

报送地区（部门、单位）：      海南省生态环境厅

2023年5月24日

| 牵头负责人 | 毛东利 | 职务 | 省生态环境厅厅长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关责任部门 | 厅生态环境保护行政执法局 |
| 问题描述：我省部分混凝土（沥青）搅拌行业企业负责人对环保法律法规不熟悉，环境保护管理水平不高，环境保护主体责任履行不到位，存在未办理环评、排污许可手续违规生产，未严格落实环保“三同时”，危险废物管理不规范、超标排放水污染物、大气污染物或不正常运行污染防治设施等环境违法行为，对周边环境造成较大影响，引起群众强烈反映。 |
| 整治措施： 一、加强对混凝土（沥青）搅拌站企业负责人普法宣传培训，要求企业对照标准，自查自纠，提升行业环境管理水平，减少环境违法行为的发生。 （一）4月7日前省生态环境厅印发全省《搅拌站环境管理专项执法帮扶方案》。 （二）4月12日省生态环境厅联合海南省混凝土协会开展搅拌站行业生态环境保护普法培训和守法答题活动。 （三）4月30日前各市县综合行政执法部门对辖区内混凝土（沥青）搅拌企业开展普法宣讲，解读专项执法帮扶方案，明确混凝土（沥青）搅拌站（含临时）建设标准和环境管理要求。 （四）6月15日前全省混凝土（沥青）搅拌站企业结合环境管理标准开展自查自纠，形成企业自查问题清单，7月31日前各混凝土（沥青）搅拌站企业按要求对存在问题整改到位。 （五）鼓励支持搅拌站企业根据《海南省预拌混凝土应用技术标准》和环境保护法律法规相关规定，打造生态环境样板混凝土（沥青）搅拌站，并引导辖区内其他搅拌站企业对照进行整改，规范行业环境管理。 （六）6月30日前省生态环境厅组织混凝土（沥青）搅拌站行业企业负责人实地参观样板企业。 二、开展现场执法检查,严厉打击混凝土（沥青）搅拌站存在的环境违法行为，消除对周边环境造成的影响。 （一）8月-9月，各市县综合行政执法部门对本辖区内混凝土（沥青）搅拌站（含临时）开展环境管理执法检查，形成现场检查记录单。 （二）10月15日前对检查发现的环境问题要指导督促企业整改到位，减少对环境影响。 （三）10月31日前各市县综合行政执法部门对本辖区内混凝土（沥青）搅拌站（含临时）未办理环评、排污许可手续违规生产，未严格落实环保“三同时”，危险废物管理不规范、超标排放水污染物、大气污染物或不正常运行污染防治设施等环境违法行为依法查处，并督促企业整改到位。 （四）10月31日前各市县综合行政执法部门对专项行动认真梳理总结，对企业整改情况进行检查验收，并将总结报告和检查清单报我厅。 （五）10月31日前省生态环境厅通过定时调度、专项督导、组织交叉执法等方式对市县开展普法培训、执法检查等落实专项情况进行督导，并选取发布一批混凝土（沥青）搅拌站环境违法典型案例，强化以案释法。 |
| 整治目标： （一）全省混凝土（沥青）搅拌站行业企业负责人环境保护主体意识、企业自觉守法意识显著增强，企业对照环境管理标准自查自纠的问题得到整改，企业环境管理水平显著提升，减少企业环境违法行为发生。 （二）打造1-2家混凝土搅拌行业样板企业，将样板企业纳入正面清单管理，减少现场检查次数等方式，引导全省混凝土搅拌行业健康发展。 （三）通过打击和曝光一批环境违法行为，以案释法，规范混凝土（沥青）搅拌站行业环境管理。 |
| 存在哪些困难或需要哪些单位统筹联动： 需要各市、县、自治县综合行政执法局、生态环境局统筹联动。 |
| 以下内容整治完成后填写 |
| 整治成效： |
| 牵头负责人自评： 签字： 年 月 日 |
| 党委（党组）意见： （盖章） 年 月 日 |