海南省生态环境监测中心

海南省“十四五”地表水环境质量预警监测项目2023年度绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

为进一步满足“十四五”全国水生态环境保护工作需求，更好支撑“精准治污、科学治污、依法治污”，2020年12月22日，生态环境部印发了《“十四五”国家地表水监测及评价方案（试行）》（环办监测函〔2020〕714号），明确“十四五”国家地表水按“9+X”方式进行监测，按“5+X”方式进行评价。方案进一步完善国家地表水监测及评价方式，优化监测资源配置，充分发挥国家地表水水质自动监测站实时、连续监测优势，实现地表水主要污染指标的实时监控和特征指标的精准监测。

基于此背景下，海南省生态环境监测中心（以下简称“监测中心”）提出本项目能力建设，拟在尚未实现自动监测的流域生态补偿断面全部建设水质自动监测站，实现全省流域生态补偿断面全面开展自动化监测，更好地为上下游流域生态补偿提供详实、可靠的数据支撑。全省纳入流域生态保护补偿的18个断面中，目前有12个断面已建有水质自动监测站，剩余6个流域生态补偿断面尚未建设水质自动监测站，因此申请设立海南省“十四五”地表水环境质量预警监测项目。

2、实施主体项目、资金及主要内容

本项目实施主体为监测中心,项目资金为国家生态文明试验区补助资金，于2022年6月由省财政厅下达，共600万元，用于新建5个固定式水质自动站站房（100㎡）、1个简易式水质自动站站房（40㎡）和6套室外采水系统（含采水装置如浮筒/悬臂/栈桥等、固定装置、采水管路、电缆、水泵等）。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标

建设完成5个固定式水站站房、1个简易移动式水站站房及采购6套室外采水系统，进一步实现全省流域生态补偿断面全面开展自动化监测，更好地为上下游流域生态补偿提供详实、可靠的数据支撑。

2.绩效指标设定情况

项目绩效目标为：采购室外采水系统数量≥6套；建设完成水站站房数量≥6个；水质自动监测站站房使用年限≥6年；项目建设成本≤600万元。

3.当年年度目标完成情况

本项目截至2023年12月底已完成全部5个固定式水质自动站站房建设、1个简易式水质自动站站房建设及6个室外采水系统采购的工作并完成所有站房验收。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目由监测中心根据相关预算管理办法及规定申报立项，省生态环境厅组织专家论证，上报生态环境部，纳入水污染防治中央项目储备库，并向省生态环境厅提交资金申请，经省财政厅批复下达资金预算。项目由上级主管部门指导，监测中心管理，项目工作组具体组织实施。省生态环境厅在项目实施过程中进行检查，监测中心对项目绩效考核，并组织专家对项目建设成果进行验收。监测中心成立项目实施管理工作组，高标准、严要求组织开展工作，项目实施管理工作组负责统筹部署各项工作。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目预算资金来源于国家生态文明试验区补助资金，预算数为600万元，实际到位资金600万元，资金到位率100%。

（三）项目资金实际使用情况

2022年年底，本项目已完成支出565.5万元，2023年该项目结转经费34.5万元，当年完成支出9.64万元，年中收回24.86万元，截至2023年年底整个项目资金支出执行率达95.86%。

（四）项目资金管理情况

在项目组织实施过程中，我监测中心严格执行《国家生态文明试验区（海南）实施方案》《海南省环境保护专项资金管理办法》（琼财资环规〔2019〕5号）《海南省省本级项目支出预算管理办法》《海南省生态环境监测中心经济业务事项管理办法》和《海南省生态环境监测中心财务管理办法》等财政资金使用管理规定，规范资金使用管理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况和超标准开支情况。通过制度的执行，保证了项目各项经费支出合理、合规，确保了项目工作的顺利开展和完成。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目资金下达后，我监测中心为推进该项目预算执行工作，由财务室迅速进行项目预算指标分解、下达，由水环境监测室具体负责项目实施工作，并根据项目实施方案与相关责任市县签订项目代建合同，由相关市县具体组织实施站房建设工作。

（二）项目管理情况

为加强项目监督管理，保证项目顺利实施，我监测中心定期调度资金支出和项目实施进度，对发现问题及时整改落实，以规范财政资金管理，在合理使用财政资金的同时，确保项目顺利开展。

## 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目绩效目标完成良好。在实施过程中，成本控制较好、各项经费支出合理，严格按照预算和概算执行，最大化发挥资金效益。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目实施过程中，我监测中心严格按照资金管理规定、合同约定等拨付资金，确保将项目资金控制在600万元预算之内。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我监测中心按照工作计划，安排专人跟进，及时做好项目的进度支出，在项目实施过程中，严格按照项目实施时间节点要求开展工作。受疫情影响，导致琼中、临高3个水站开工手续办理时间长，无法按照计划时间开工建设，导致项目建设滞后有所滞后，但我监测中心加大推进力度，并已于2023年12月前全部完成站房建设工作。

（2）项目完成质量

本项目已完成5个固定式水质自动站站房建设、1个简易式水质自动站站房建设和6个室外采水系统采购的工作，完成质量较高。

3.项目的效益性分析

项目建设后，站房的使用期限是长期的，在后期完成购置安装水质自动监测仪器设备后，即可建成完整的水站自动监测系统。该系统建成投入运行，每日将产生至少144个自动监测数据，且自动监测数据是长期有效，这些数据资源将成为我省水环境管理及水环境保护工作重要的技术支持和决策依据，对促进水环境质量持续改善，更好管理生态环境具有长效作用。

4.项目的可持续性分析

该项目的建设有利于保障生态环境安全，实现全省水环境资源可持续利用和生态环境可持续发展，有利于推动“资源共享、成本共担、联防共治、互利共赢”的流域生态环境保护和治理长效机制的建设。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

## 该项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

## 五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

1.积极谋划，提质增效。积极主动开展与项目相关的前期准备工作，包括现场踏勘以及确认点位，为项目的全面开展奠定基础。

2.加强组织领导，明确责任分工。制定项目每周工作计划并责任到人，强化责任意识；每周对项目进展进行调度，及时掌握存在的问题与困难，并提出解决方案，做好项目全过程管理。

3.严格财政纪律，规范资金支付。按照项目管理制度，严把资金使用管理。项目涉及的政府采购，项目经费支出报账实行三级审核，涉及大额经费支出，由中心主任办公会或中心事务会研究确定，从而确保了项目经费支出的规范合理。